АНОО ВО «Университет «Сириус»

________________________________________________________________

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на производственную практику по профилю специальности

обучающегося очной формы обучения 4 курса группы К0409-22

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем

______________Абдельнур Алекс Фатех_____________

- Тема практики: Разработка программного модуля для защиты веб-приложений от основных типов угроз

- Цель практики: Получение практических навыков и знаний в области специальности, закрепление теоретических умений на практике.

- Сроки прохождения практики: 09.02.2026 — 12.04.2026

Совместный рабочий график (план) проведения практики

| № | Перечень заданий | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение архитектуры платформы AEngine | 09.02-15.02 |
| 2 | Анализ существующих IDS/IPS решений | 16.02-22.02 |
| 3 | Проектирование модульной архитектуры sec | 23.02-01.03 |
| 4 | Реализация подсистемы обнаружения вторжений | 02.03-15.03 |
| 5 | Разработка системы подписи кода | 16.03-22.03 |
| 6 | Реализация защиты ОС и сетевого анализа | 23.03-29.03 |
| 7 | Разработка панели мониторинга безопасности | 30.03-05.04 |
| 8 | Тестирование, отладка, оформление результатов | 06.04-12.04 |

Дата выдачи: 09.02.2026

Руководитель практики от Университета
Преподаватель	                                                                       ____________/Торшин Д. В.

Согласовано:
Руководитель практики от профильной организации
Руководитель центра по информационной безопасности           ____________/Оглоблин А. В.

Задание принял к исполнению: 09.02.2026

Обучающийся гр. К0409-22                                                           ____________/Абдельнур А.Ф.